TV4

RELIABILITY • ANSWER EVALUATOR • NETWORK INSPECTOR

Detailed Task Specification & Acceptance Checklist

Scope: 4 workstreams đã thống nhất + 1 workstream làm lại giao diện Network Inspector

| Workstream 1 | AnswerEvaluator: Normalization → Exact → Alias → Fuzzy |
| --- | --- |
| Workstream 2 | Unit Tests & Test Dataset cho AnswerEvaluator |
| Workstream 3 | Reliability Regression sau khi TV2/TV3 stabilization đã merge |
| Workstream 4 | Realtime Metrics + Network Inspector correctness |
| Workstream 5 | Redesign Network Inspector UI/UX dạng floating popup/collapsible |
| Không thuộc sprint này | Final benchmark, load test lớn, AWS deployment, semantic AI production |

Definition of success: tính đúng câu đoán + hệ thống chịu lỗi tốt + số liệu network đáng tin cậy + inspector dễ đọc, không che gameplay.

# 1. Mục tiêu sprint

TV4 chịu trách nhiệm chất lượng hệ thống ở tầng đánh giá câu đoán, reliability regression và quan sát realtime. Sprint này không nhằm chạy benchmark cuối cùng; mục tiêu là làm cho hệ thống “đúng trước, đo được sau, nhìn được rõ”.

Nguyên tắc bàn giao — Không được chỉ gửi “đã xong”. Mỗi workstream phải có code + test + bằng chứng chạy + danh sách file thay đổi + known issues còn lại.

## 1.1 Đầu vào chung

Branch/codebase đã merge các bản sửa TV2 và TV3 về drawing correctness, clear canvas, round lifecycle, leave/disconnect synchronization.

Game Service hiện có AnswerEvaluator hoặc skeleton liên quan, word canonical + word_aliases trong persistence hiện tại.

Frontend đã có Network Inspector hiện trạng: protocol selector, RTT, throughput/bandwidth, drawing stream, gateway/queue/reconnect/heartbeat.

Gateway/Reactor/WebSocket đã có các event realtime và instrumentation nền tảng.

Không thay đổi binary drawing wire format trừ khi TV1 phê duyệt contract mới.

## 1.2 Đầu ra chung bắt buộc

☐ Code hoàn chỉnh cho 5 workstream trong phạm vi sprint.

☐ Unit/integration tests phù hợp; không khai báo PASS nếu chưa chạy.

☐ Reliability regression checklist có kết quả PASS/FAIL và ghi rõ môi trường test.

☐ Network Inspector hiển thị metric thật, không hardcode số.

☐ Network Inspector UI mới dạng floating popup/collapsible, không biến thành tab gameplay riêng.

☐ Báo cáo bàn giao TV4 dạng Markdown trong docs/ hoặc file task report theo convention repo.

# 2. Workstream 1 — AnswerEvaluator

Mục tiêu: Game Service là nguồn quyết định duy nhất cho CORRECT / CLOSE / WRONG. Frontend không được tự suy luận đúng/sai.

## 2.1 Đầu vào

guess raw string từ SubmitGuess

canonical answer của round

aliases/synonyms từ word_aliases

cấu hình threshold fuzzy nếu project đã có

locale/Unicode tiếng Việt cần được giữ an toàn

## 2.2 Pipeline bắt buộc

Guess
  ↓
Normalization
  ↓
Exact Match
  ↓
Alias Match
  ↓
Fuzzy Matching
  ↓
CORRECT / CLOSE / WRONG

### Normalization

☐ lowercase theo Locale an toàn

☐ trim đầu/cuối

☐ collapse nhiều whitespace về một khoảng trắng

☐ xử lý punctuation theo rule thống nhất

☐ không làm mất dấu tiếng Việt một cách ngầm định nếu chưa có requirement

☐ null/blank phải được xử lý an toàn

### Exact Match

☐ so với canonical sau normalize

☐ case-insensitive thông qua normalization

☐ match đúng trả CORRECT ngay, không chạy fuzzy tiếp

### Alias Match

☐ load alias thuộc đúng word

☐ normalize alias cùng pipeline

☐ alias đúng trả CORRECT

☐ không hardcode synonyms trong frontend

### Fuzzy Matching

☐ dùng Levenshtein/Jaro-Winkler hoặc utility hiện có

☐ không dùng một threshold duy nhất thiếu kiểm soát cho từ rất ngắn

☐ phân biệt typo nhẹ với từ khác nghĩa

☐ CLOSE hoặc CORRECT phải theo rule được document

☐ threshold phải configurable/testable, không bịa “optimal”

## 2.3 Yêu cầu hành vi

☐ Exact/alias luôn được ưu tiên trước fuzzy để giảm latency và false positive.

☐ Correct answer không được broadcast dưới dạng nội dung chat cho người khác.

☐ AnswerEvaluator không phụ thuộc UI state.

☐ Không gọi semantic model/network API trong đường xử lý chính của sprint này.

☐ Log phải tránh làm lộ secret word cho client hoặc log level không phù hợp.

## 2.4 Đầu ra thành phẩm

☐ AnswerEvaluator implementation/refactor trong Game Service

☐ config/constant fuzzy threshold có tên rõ ràng

☐ helper Normalizer nếu cần

☐ kết quả đánh giá có enum/record rõ ràng

☐ docs mô tả rule và edge cases

# 3. Workstream 2 — Unit Tests & Test Dataset

Mục tiêu: chứng minh AnswerEvaluator ổn định bằng test lặp lại được, đặc biệt với tiếng Việt, alias và typo.

## 3.1 Bộ test tối thiểu

☐ Exact canonical: "máy bay" → CORRECT.

☐ Case/space: "  Máy   Bay  " → CORRECT sau normalization.

☐ Alias: "phi cơ" → CORRECT nếu alias của máy bay.

☐ Typo nhẹ: "máy bai" → CLOSE/CORRECT theo rule đã chốt.

☐ Từ khác nghĩa nhưng gần ký tự không được CORRECT sai.

☐ Từ ngắn 1–3 ký tự phải có rule nghiêm hơn hoặc test riêng.

☐ Blank/null input → WRONG/validation result, không crash.

☐ Punctuation: "máy bay!" xử lý theo rule đã document.

☐ Unicode tiếng Việt giữ tính nhất quán.

☐ Duplicate alias / uppercase alias không tạo hành vi bất định.

☐ Canonical và alias có khoảng trắng lạ vẫn normalize ổn.

☐ Fuzzy threshold boundary: ngay dưới / đúng ngưỡng / ngay trên ngưỡng.

## 3.2 Yêu cầu test quality

☐ test deterministic

☐ không phụ thuộc database thật nếu có thể mock/repository fixture

☐ test tên mô tả hành vi

☐ bao phủ positive + negative + boundary

☐ ghi số test pass/fail thực tế trong report cuối

## 3.3 Đầu ra

☐ AnswerEvaluatorTest / NormalizerTest hoặc tên tương đương

☐ fixture/test dataset có thể mở rộng

☐ maven/gradle test command để người khác chạy lại

☐ report tóm tắt cases quan trọng

# 4. Workstream 3 — Reliability Regression

Mục tiêu: sau khi TV2/TV3 sửa synchronization, TV4 đóng vai trò người kiểm thử chéo. Không chỉ test happy path; phải cố tình tạo disconnect, stale state và lifecycle transitions.

## 4.1 Đầu vào

ít nhất 2 browser/client instances

1 Gateway mode; nếu sẵn có thì thêm 2 Gateway + Redis Pub/Sub smoke test

Redis/Postgres chạy ổn

logs của gateway/room/game/chat dễ quan sát

## 4.2 Regression matrix bắt buộc

| ID | Tình huống | Kỳ vọng | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Player bấm Leave | player bị remove, UI người còn lại cập nhật, không còn nhận broadcast | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R02 | Player đóng tab | dead WS session cleanup; không crash/broadcast lỗi | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R03 | Mất mạng ngắn | UI báo disconnect/reconnect đúng theo implementation hiện tại | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R04 | Reconnect | không tạo duplicate player/session listener | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R05 | Host leave | host migration đúng nếu Room Service hỗ trợ | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R06 | Drawer leave giữa round | server không để drawer cũ tiếp tục gửi drawing | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R07 | Round transition | canvas/state cũ không lọt sang round mới | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R08 | CLEAR_CANVAS | mọi client cùng room clear | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R09 | Eraser | remote client thực sự xóa thay vì vẽ nét mới | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R10 | Color/width | remote render đúng style | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R11 | Stale DRAW round cũ | gateway reject/ignore | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R12 | Wrong drawer sends DRAW | gateway reject/ignore | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R13 | Malformed binary/control frame | không làm gateway crash | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R14 | Redis Pub/Sub multi-gateway smoke | drawing/lifecycle event không duplicate/self-echo | ☐ PASS ☐ FAIL |
| R15 | Game finished | không còn accept drawing active-round cũ | ☐ PASS ☐ FAIL |

Bằng chứng — Mỗi FAIL phải ghi log/screenshot/repro steps và owner dự kiến (TV2 frontend, TV3 gateway, TV1 protocol/integration, TV4 evaluator/metrics).

## 4.3 Đầu ra

☐ regression checklist đã điền PASS/FAIL

☐ repro steps cho mọi lỗi phát hiện

☐ không tự sửa code TV2/TV3 ngoài phạm vi nếu chưa thống nhất owner

☐ summary: blockers / non-blockers / known limitations

# 5. Workstream 4 — Realtime Metrics & Network Inspector Correctness

Mục tiêu: inspector phản ánh đúng hoạt động của WebSocket/drawing, phục vụ debug realtime. Đây chưa phải performance dashboard cuối cùng.

## 5.1 Metric bắt buộc

| Nhóm | Metric | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| Latency | Current RTT, Avg RTT, p95 RTT, Jitter | Giá trị thật; update ổn định; reset đúng |
| Traffic | TX msg/s, RX msg/s, TX bytes/s, RX bytes/s | Giá trị thật; update ổn định; reset đúng |
| Drawing | batches/s, avg points/batch, sequence gaps | Giá trị thật; update ổn định; reset đúng |
| Connection | gateway node, outbound queue depth, reconnect count, missed heartbeats | Giá trị thật; update ổn định; reset đúng |
| Protocol | JSON_POINT / JSON_BATCH / BINARY_BATCH active mode nếu project hỗ trợ chuyển mode | Giá trị thật; update ổn định; reset đúng |

## 5.2 Công thức/semantics phải rõ

☐ RTT: dựa trên ping/pong hoặc request/ack đã chốt; ghi rõ sample window.

☐ Avg RTT: average trên rolling window hợp lý, không average từ lúc mở app vô hạn.

☐ p95 RTT: percentile trên cùng cửa sổ sample; khi sample ít phải hiển thị hợp lý.

☐ Jitter: định nghĩa rõ (ví dụ mean absolute difference giữa RTT liên tiếp hoặc rule hiện có).

☐ msg/s và bytes/s: tính theo interval, không lấy total rồi gắn nhãn /s.

☐ batches/s chỉ tăng khi drawing traffic thực sự đi qua.

☐ avg points/batch = points / batch trong window hoặc cumulative theo rule rõ.

☐ sequence gaps chỉ tăng khi phát hiện missing sequence thực, reset semantics rõ.

☐ gateway queue phải là queue thật; không hardcode 0.

☐ Reconnect Count tăng đúng một lần trên mỗi reconnect thành công/attempt theo contract đã chốt.

## 5.3 Empty/idle state

☐ idle không được trông như lỗi

☐ nếu chưa có sample p95/jitter thì dùng “—” thay vì số giả

☐ 0 msg/s hợp lệ khi không có traffic

☐ Disconnected phải đổi trạng thái rõ

☐ Reset metrics không được reset connection/game state

# 6. Workstream 5 — Redesign Network Inspector UI/UX

Mục tiêu: giữ Network Inspector là công cụ debug nổi trên màn hình game, nhưng gọn hơn, dễ scan hơn và ít che gameplay. Không chuyển nó thành tab gameplay riêng.

Quyết định UI — Giữ floating popup. Có trạng thái collapsed/expanded. Tab/page riêng chỉ dành cho Performance Lab tương lai, không thuộc sprint này.

## 6.1 Vấn đề giao diện hiện tại cần sửa

☐ Panel quá cao, che khu vực chat/gameplay.

☐ Quá nhiều metric cùng cấp nên không biết số nào quan trọng.

☐ Nhiều giá trị 0 tạo cảm giác dashboard “chưa hoạt động”.

☐ Protocol selector chiếm diện tích lớn so với giá trị sử dụng.

☐ Current/Avg/p95/Jitter dàn ngang, hierarchy yếu.

☐ Total TX/Total RX và total count không cần nổi bật ở view chính.

☐ Màu cyan/vàng/xanh cạnh tranh nhau; trạng thái bình thường không nên dùng warning color.

☐ Header có Reset / arrow / close nhưng layout chưa rõ chức năng.

☐ Typography monospace + ALL CAPS quá nhiều làm UI nặng và khó đọc.

## 6.2 Layout mục tiêu

Collapsed
┌──────────────────────────────┐
│ ⚡ Network   ● Connected     │
│ RTT 20 ms   Queue 0          │
└──────────────────────────────┘

Expanded
┌──────────────────────────────────┐
│ ⚡ Network Inspector   ● Connected│
│ gateway-1                Reset ×  │
├──────────────────────────────────┤
│ Protocol  [Binary Batch]          │
├──────────────────────────────────┤
│ LATENCY                           │
│ 20 ms Current                     │
│ Avg 22   P95 30   Jitter 5        │
├──────────────────────────────────┤
│ TRAFFIC                           │
│ ↑ 12 msg/s      ↓ 15 msg/s        │
│ ↑ 4.8 KB/s      ↓ 6.1 KB/s        │
├──────────────────────────────────┤
│ DRAWING                           │
│ 9.4 batch/s     13.2 pts/batch    │
│ Sequence gaps 0                   │
├──────────────────────────────────┤
│ CONNECTION                        │
│ Queue 0   Reconnects 0            │
│ Missed heartbeat 0                │
└──────────────────────────────────┘

## 6.3 UX requirements

☐ Mặc định có thể collapsed; click mở expanded.

☐ Expanded width khoảng 320–380px trên desktop; không chiếm gần nửa màn chơi.

☐ Max-height khoảng 60–70vh; nếu cần dùng internal scroll.

☐ Neo góc phải dưới hoặc vị trí ít che thao tác chính.

☐ Có collapse và close; close không làm mất hệ thống metrics bên dưới nếu inspector mở lại.

☐ Nếu drag được thì phải giới hạn trong viewport; drag là optional nếu quá tốn thời gian.

☐ Mobile: chuyển thành bottom sheet hoặc full-width compact panel; không che toàn bộ game quá lâu.

☐ Keyboard focus/close bằng Escape nếu component đã hỗ trợ accessibility patterns.

☐ Không gây re-render Canvas liên tục chỉ vì metric update.

## 6.4 Visual hierarchy

☐ 4 block chính: Latency / Traffic / Drawing / Connection.

☐ Mỗi block có 1–2 metric nổi bật, metric phụ nhỏ hơn.

☐ Connected = xanh; Warning = vàng; Error/gap = đỏ; metric bình thường = trắng/xám.

☐ Không tô vàng RTT chỉ vì nó là số chính; chỉ warning khi vượt threshold đã định nghĩa.

☐ Protocol selector dùng segmented control nhẹ, không giống CTA lớn.

☐ Giảm border lồng nhau và giảm ALL CAPS.

☐ Các value căn thẳng hàng; unit tách rõ; tránh text quá nhỏ.

☐ Total counters có thể ẩn khỏi view chính hoặc đưa vào “details”.

## 6.5 Threshold presentation

TV4 được phép định nghĩa threshold UI nếu chưa có, nhưng phải để configurable và ghi rõ đây là UX threshold, không phải kết luận benchmark. Ví dụ minh họa:

RTT normal    : < 150 ms
RTT warning   : 150–300 ms
RTT critical  : > 300 ms
Sequence gaps : 0 normal, >0 warning/error tùy mức
Queue         : chỉ warning khi vượt configured threshold

Nếu codebase đã có threshold khác, ưu tiên reuse; không tự thay đổi behavior networking chỉ để hợp màu UI.

## 6.6 Đầu ra UI bắt buộc

☐ NetworkInspector component/refactor sạch, không duplicate logic metrics.

☐ Collapsed view.

☐ Expanded view.

☐ Responsive behavior desktop/mobile.

☐ Connected/Disconnected/Warning/Error visual states.

☐ Protocol selector vẫn hoạt động nếu feature switching tồn tại.

☐ Reset chỉ reset metrics đúng scope.

☐ Không che Canvas controls chính ở viewport desktop phổ biến.

☐ Không làm giảm FPS drawing đáng kể do metric updates.

# 7. Dependency & Ownership

| Owner | Phạm vi |
| --- | --- |
| TV4 | AnswerEvaluator, tests, regression execution, metrics correctness, Network Inspector UI |
| TV2 | Frontend gameplay/canvas bugs nếu regression phát hiện lỗi thuộc rendering/client state |
| TV3 | Gateway/room/round/disconnect/Redis sync bugs nếu regression phát hiện backend issue |
| TV1 | Protocol contract, integration decisions, binary layout, security/JWT evolution |

Rule — TV4 có thể tạo bug report và minimal diagnostic patch, nhưng không âm thầm rewrite phần TV2/TV3 nếu issue thuộc ownership của họ.

# 8. Acceptance Demo — Thành phẩm cuối phải chứng minh được

| Case | Thao tác | Kỳ vọng | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Guess " Máy Bay " cho đáp án “máy bay” | CORRECT sau normalization | ☐ |
| B | Guess alias “phi cơ” | CORRECT nếu alias tồn tại | ☐ |
| C | Guess typo nhẹ | CLOSE/CORRECT đúng rule fuzzy | ☐ |
| D | Player đang chơi rồi Leave | room/player UI cập nhật; socket state cleanup | ☐ |
| E | Round chuyển | canvas cũ biến mất; stale draw bị reject | ☐ |
| F | Đang vẽ | Inspector hiển thị batches/s, msg/s, bytes/s khác 0 | ☐ |
| G | Ngừng vẽ | traffic/drawing rate trở về 0 hợp lý | ☐ |
| H | Inspector collapsed | không che gameplay; vẫn thấy health cơ bản | ☐ |
| I | Inspector expanded | 4 block Latency/Traffic/Drawing/Connection rõ ràng | ☐ |
| J | Disconnect/reconnect | status + reconnect count phản ánh đúng implementation | ☐ |

# 9. Definition of Done — Checklist tổng

## AnswerEvaluator

☐ Normalization hoạt động

☐ Exact match hoạt động

☐ Alias match hoạt động

☐ Fuzzy match hoạt động

☐ Không false-positive rõ ràng ở test boundary

☐ Server vẫn authoritative

## Tests

☐ Có unit tests positive/negative/boundary

☐ Test dataset có tiếng Việt/alias/typo

☐ Command chạy test được ghi lại

☐ Report ghi đúng số test pass/fail

## Reliability

☐ Regression matrix R01–R15 được chạy

☐ Mọi FAIL có repro/log

☐ Không duplicate player/session nghiêm trọng

☐ Round/clear/eraser/color lifecycle ổn

## Metrics

☐ RTT/avg/p95/jitter có semantics rõ

☐ TX/RX rate và bandwidth là số thật

☐ Drawing batches/s và avg pts/batch đúng

☐ Sequence gaps/queue/reconnect/heartbeat đúng

☐ Idle state dùng 0/— hợp lý

## UI

☐ Floating popup giữ nguyên concept

☐ Có collapsed + expanded

☐ 4 block chính rõ

☐ Không che gameplay quá mức

☐ Responsive

☐ Màu trạng thái có hierarchy

☐ Không hardcode metric

☐ Không làm Canvas re-render nặng

# 10. Cấu trúc bàn giao đề xuất

Game Service
└── AnswerEvaluator / Normalizer / related tests

Frontend
└── NetworkInspector
    ├── collapsed view
    ├── expanded view
    └── metric presentation helpers

docs/
└── tv4-stabilization-report.md

tests/ (hoặc module test folders)
└── evaluator + reliability/metrics tests theo convention repo

## 10.1 Report cuối TV4 phải có

☐ A. Summary: đã hoàn thành gì / chưa hoàn thành gì.

☐ B. Files changed: created/modified.

☐ C. AnswerEvaluator rules và threshold hiện tại.

☐ D. Unit test results thực tế.

☐ E. Reliability regression table PASS/FAIL.

☐ F. Metrics definitions và sampling/window logic.

☐ G. Network Inspector before/after summary.

☐ H. Known issues / technical debt.

☐ I. Repro steps nếu còn lỗi.

☐ J. Recommended next step cho integration/final benchmark.

# 11. Không làm trong sprint này

☐ Final benchmark JSON_POINT vs JSON_BATCH vs BINARY_BATCH với kết luận chính thức.

☐ Load test lớn và capacity planning.

☐ AWS/Render/production deployment.

☐ Semantic embedding/BGE production integration.

☐ Canvas Recovery full nếu team chưa vào phase đó.

☐ Rewrite protocol binary hoặc auth/JWT ngoài contract TV1.

☐ Performance Lab page/tab riêng với charts lịch sử dài.

Next phase — Sau khi sprint TV4 pass, nhóm mới nên chạy full integration → reconnect/canvas recovery (nếu còn) → final benchmark → deploy → báo cáo/demo.

# 12. Mẫu báo cáo bàn giao TV4

TV4 STABILIZATION REPORT

1. STATUS
- Workstream 1 AnswerEvaluator: DONE / PARTIAL / BLOCKED
- Workstream 2 Unit Tests: DONE / PARTIAL / BLOCKED
- Workstream 3 Reliability Regression: DONE / PARTIAL / BLOCKED
- Workstream 4 Network Metrics: DONE / PARTIAL / BLOCKED
- Workstream 5 Inspector UI Redesign: DONE / PARTIAL / BLOCKED

2. TEST RESULTS
- Unit tests: X passed / Y failed
- Reliability cases: X/15 passed

3. METRICS IMPLEMENTED
- RTT: ...
- p95: ...
- Jitter: ...
- TX/RX: ...
- Drawing: ...
- Queue/Reconnect/Heartbeat: ...

4. UI
- Collapsed: DONE/...
- Expanded: DONE/...
- Responsive: DONE/...

5. FILES CHANGED
- ...

6. KNOWN ISSUES
- ...

7. BLOCKERS / OWNER
- ...

8. NEXT RECOMMENDATION
- ...

END OF TASK SPECIFICATION