THÀNH VIÊN 2 — FRONTEND DRAWING & GAMEPLAY STABILIZATION

Sửa lỗi đồng bộ Canvas, tool, lifecycle và trạng thái client trước khi triển khai Canvas Recovery

| Vai trò | Frontend Realtime Drawing / Client State |
| --- | --- |
| Phase | Stabilization Sprint — Phase A/B |
| Phạm vi | React + TypeScript + HTML Canvas + Native WebSocket |
| Mục tiêu | Canvas của Drawer và Guesser phải đồng nhất về hình, màu, độ dày, tẩy/xóa và vòng chơi. |
| Điều kiện bàn giao | Build/test PASS + test 2–4 browser + report PR rõ ràng |

Mục tiêu cốt lõi — Những gì Drawer nhìn thấy phải được tái hiện đúng trên mọi Guesser. Không chỉ “có nét”, mà phải đúng tool, style, lifecycle và trạng thái kết nối.

# 1. Bối cảnh và các lỗi cần xử lý

Hệ thống realtime drawing đã có luồng cơ bản, nhưng hiện còn nhiều lỗi đồng bộ giữa client gửi và client nhận. Sprint này ưu tiên sửa tính đúng đắn trước khi làm Canvas Recovery hoặc tính năng mới.

Drawer đổi sang tẩy (Eraser) nhưng phía Guesser lại vẽ thêm nét mới thay vì xóa.

Drawer bấm Clear Canvas nhưng các client khác không xóa Canvas.

Khi chuyển round, nét của round trước vẫn còn trên Canvas.

Màu sắc không được đồng bộ đúng; phía nhận hiện phần lớn nét thành màu đen.

Cần kiểm tra đồng bộ độ dày nét và style theo từng stroke.

Khi đổi drawer, drawer cũ có thể còn state/buffer cũ và cần bị vô hiệu hóa ngay.

Leave/disconnect/reconnect UI và cleanup client state chưa hoàn chỉnh.

Có nguy cơ duplicate event listener, timer hoặc point buffer sau reconnect/round transition.

# 2. Boundary trách nhiệm của TV2

TV2 sở hữu mọi logic phía trình duyệt liên quan đến Canvas rendering, input tool, state cleanup và UX kết nối. TV2 không sửa Redis, room routing hoặc authorization server-side.

TV2 ownership:
Pointer/Input → Local Canvas → Drawing Event/Batch → WebSocket
WebSocket Event → Decode → Remote Stroke State → Canvas Render
Round/Leave/Disconnect → Client State Cleanup

Dependency bắt buộc với TV1 — Eraser phải có representation trong protocol (ví dụ BRUSH/ERASER trong DRAW_START hoặc contract tương đương). TV2 không được tự thêm byte/field vào binary frame nếu protocol chưa được TV1 cập nhật và document.

# 3. Kiến trúc client sau khi sửa

LOCAL DRAWER
pointerdown → create strokeId + tool/style → DRAW_START
pointermove → local render + point buffer ~16ms → DRAW_BATCH
pointerup → flush buffer → DRAW_END

REMOTE CLIENT
DRAW_START → create RemoteStrokeState{tool,color,width,...}
DRAW_BATCH → render using state of strokeId
DRAW_END → finalize/remove transient stroke state
CLEAR_CANVAS → clear bitmap + reset remote stroke state
ROUND_CHANGED → clear canvas + reset ALL drawing state

Một nguyên tắc quan trọng: DRAW_BATCH không nên tự quyết định màu/tool. Style được gắn với stroke ở DRAW_START và receiver phải nhớ theo strokeId.

# 4. Danh sách nhiệm vụ chính

| Mã | Nhiệm vụ | Đầu ra bắt buộc | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| TV2-F01 | Sửa remote color/style synchronization | Remote stroke state theo strokeId; màu và width hiển thị đúng trên receiver. | P0 |
| TV2-F02 | Implement Eraser semantics đúng | BRUSH dùng source-over; ERASER dùng destination-out hoặc cơ chế tương đương; local và remote giống nhau. | P0 |
| TV2-F03 | Sửa CLEAR_CANVAS receive/render | Nhận event từ server và clear toàn bộ Canvas + state liên quan. | P0 |
| TV2-F04 | Reset Canvas/state khi đổi round | Round change tự clear canvas, cancel stroke, flush/reset buffer/sequence, remote state. | P0 |
| TV2-F05 | Đổi drawer đúng quyền | Drawer cũ bị disable và cancel active stroke; drawer mới enable đúng UI/tool. | P0 |
| TV2-F06 | Client leave/disconnect cleanup | Leave về Home sạch state; disconnect hiển thị trạng thái đúng; không giữ listener/timer rác. | P1 |
| TV2-F07 | Reconnect groundwork | Reconnect/backoff cơ bản, không duplicate subscription; chưa cần Canvas Recovery đầy đủ. | P1 |
| TV2-F08 | Regression tests + debug instrumentation | Test Canvas/tool/lifecycle và ghi log debug có thể bật/tắt. | P1 |

# 5. TV2-F01 — Đồng bộ màu sắc và độ dày nét

Hiện receiver đang render nhiều stroke thành màu đen. Cần xác định lỗi nằm ở decode, mapping event hay Canvas renderer. Trước tiên log/capture DRAW_START ở sender và receiver để xác nhận color/width còn nguyên.

Inspect model/event hiện tại của DRAW_START ở frontend và giá trị color/width sau JSON/Binary decode.

Tạo RemoteStrokeState map theo strokeId, tối thiểu gồm color, width, tool và round.

Khi DRAW_START đến: lưu style và bắt đầu path bằng đúng style đó.

Khi DRAW_BATCH đến: lấy style từ strokeId, set strokeStyle/lineWidth/composite operation trước khi render.

Khi DRAW_END đến: finalize stroke và cleanup state transient phù hợp.

Không fallback về màu đen trừ khi frame thật sự thiếu màu và protocol cho phép default.

remoteStrokes[strokeId] = {
  color,
  width,
  tool,
  round,
  lastPoint
}

DRAW_BATCH(strokeId) → state = remoteStrokes[strokeId] → render(state)

Không chấp nhận — Fix bằng cách hardcode một palette/màu mặc định cho receiver mà không xác minh dữ liệu wire.

# 6. TV2-F02 — Eraser đồng bộ đúng

Eraser không phải là “vẽ màu trắng”. Canvas có thể có background khác hoặc được resize/repaint. Phía client phải áp dụng semantic tool thật sự.

BRUSH:
  ctx.globalCompositeOperation = "source-over"
  ctx.strokeStyle = color

ERASER:
  ctx.globalCompositeOperation = "destination-out"
  ctx.strokeStyle = any opaque color (semantic color không quan trọng)
  ctx.lineWidth = eraserWidth

Tool được gửi ở DRAW_START theo protocol đã chốt với TV1.

Remote receiver phải lưu tool theo strokeId và dùng lại cho mọi DRAW_BATCH của stroke đó.

Sau khi render Eraser, phải restore composite operation trước stroke BRUSH tiếp theo để tránh “mọi nét sau đều xóa”.

Test đổi liên tục BRUSH → ERASER → BRUSH trong cùng round.

Không để tool của stroke trước rò sang stroke mới.

# 7. TV2-F03 — CLEAR_CANVAS phía client

Clear phải là server-synchronized event. Drawer có thể local-clear ngay để UX nhanh, nhưng mọi client phải clear khi nhận event authoritative/broadcast từ Gateway.

on CLEAR_CANVAS:
  cancel local active stroke if needed
  clear point buffer
  remoteStrokeMap.clear()
  ctx.setTransform(...) / ensure correct transform
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height)

Non-drawer không được hiển thị nút Clear hoặc gửi event.

Không giữ remoteStrokeMap của các stroke đã bị clear.

Clear phải hoạt động sau resize và với devicePixelRatio.

Nếu sender không nhận server echo, local clear vẫn phải nhất quán với event outgoing.

# 8. TV2-F04/F05 — Round transition và drawer transition

Khi currentRound thay đổi, Canvas của round trước phải biến mất trên mọi client. Đây là lifecycle reset, không phụ thuộc Drawer có bấm Clear hay không.

if (newRound != previousRound) {
  cancelActiveStroke();
  flushOrDiscardBufferByContract();
  clearCanvas();
  remoteStrokeMap.clear();
  currentStrokeId = null;
  seq = 0;
  resetToolTransientState();
}

Drawer cũ: disable pointer input ngay khi server state nói không còn là drawer.

Nếu drawer cũ đang pointerdown khi round kết thúc: cancel stroke; không tiếp tục gửi batch stale.

Drawer mới: nhận đúng quyền, toolbar và cursor.

Guesser: chỉ render, không tạo drawing event.

Không dựa duy nhất vào local timer để chuyển round; server game state/lifecycle là authoritative.

# 9. TV2-F06/F07 — Leave, disconnect và reconnect groundwork

Sprint này chưa yêu cầu Canvas Recovery đầy đủ, nhưng frontend phải có lifecycle sạch để phase recovery sau đó không dựa trên state lỗi.

USER LEAVE:
LEAVE_ROOM → ACK/event → clear room/game/drawing stores → unsubscribe listeners → Home

SOCKET LOST:
CONNECTED → DISCONNECTED → show reconnecting → retry with backoff → CONNECTED
(no duplicate listeners / no duplicate timers)

Leave chủ động và mất kết nối là hai trường hợp khác nhau; không tự gửi LEAVE_ROOM khi socket rớt nếu contract reconnect còn cho phép resume.

Cleanup timer batching và pointer capture khi component unmount/round change.

Một WebSocket message chỉ được xử lý một lần; kiểm tra effect dependency và unsubscribe.

Sau reconnect cơ bản, room/game state có thể được fetch lại theo contract của TV1; Canvas Recovery sẽ là phase sau.

# 10. Các invariants TV2 phải giữ

Không lưu từng point vào React/Zustand state gây rerender tần suất cao.

Mọi coordinate wire vẫn normalized [0,1].

Drawer local-render ngay; không chờ server echo.

Remote render phải dùng style/tool của đúng strokeId.

Round change luôn reset drawing state client.

CLEAR_CANVAS luôn reset Canvas + stroke state, không chỉ bitmap.

Client không tự quyết định authorization; server vẫn authoritative.

Không tự thay binary layout; mọi thay đổi protocol phải qua TV1.

# 11. Test matrix bắt buộc

| Case | Thiết lập / Hành động | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| FE-01 | A chọn màu đỏ, vẽ; B/C cùng room nhận. | B/C hiển thị đúng màu đỏ, không fallback đen. |
| FE-02 | A đổi width 4 → 12 và tạo stroke mới. | Receiver hiển thị đúng độ dày tương ứng từng stroke. |
| FE-03 | A dùng Eraser trên vùng đã vẽ. | B/C bị xóa cùng vùng, không xuất hiện nét đen/trắng mới. |
| FE-04 | A BRUSH → ERASER → BRUSH. | Composite mode không rò; stroke cuối lại vẽ bình thường. |
| FE-05 | A bấm Clear. | A/B/C cùng sạch Canvas. |
| FE-06 | Round 1 có hình; server chuyển Round 2. | Mọi Canvas trắng; không còn stroke/buffer Round 1. |
| FE-07 | Drawer A → B khi đổi round. | A không vẽ được; B vẽ được; Guesser khác view-only. |
| FE-08 | A leave room. | A về Home; room/game/drawing state client được reset. |
| FE-09 | Socket B mất rồi reconnect cơ bản. | UI phản ánh trạng thái; không duplicate listener/message. |
| FE-10 | Canvas A/B kích thước khác. | Màu/tool/shape tương đối vẫn đúng. |
| FE-11 | Binary mode và JSON mode với cùng stroke. | Kết quả visual tương đương. |
| FE-12 | Round đổi khi drawer đang giữ pointer. | Stroke bị cancel; không gửi batch round cũ sau transition. |

# 12. Milestone thực hiện

M1 — Visual correctness
  color + width + remote style

M2 — Tool correctness
  eraser + clear canvas

M3 — Lifecycle correctness
  round reset + drawer transition

M4 — Client connection hygiene
  leave + disconnect + reconnect groundwork

M5 — Integration regression
  2–4 browser, JSON/BINARY

Không chuyển sang Canvas Recovery Client trước khi M1–M4 đã PASS ổn định.

# 13. Definition of Done — TV2

Remote render đúng color và brush width.

Eraser hoạt động giống nhau trên drawer và receiver.

CLEAR_CANVAS đồng bộ mọi client trong room.

Round mới luôn bắt đầu với Canvas sạch và state sạch.

Drawer transition đúng quyền, không có stale input.

Leave reset state frontend sạch.

Disconnect/reconnect basic không duplicate listener/timer.

Không có point buffer/strokeId/remote state của round cũ lọt sang round mới.

JSON_BATCH và BINARY_BATCH đều không regression.

Frontend lint/test/build thực sự PASS.

Manual test với tối thiểu 2 browser PASS; khuyến nghị 4 browser.

Có report bàn giao, known issues và evidence test.

# 14. Đầu ra bàn giao bắt buộc

Code/PR cho các sửa lỗi Canvas và client lifecycle.

Danh sách file tạo/sửa và lý do.

Mô tả RemoteStrokeState/style mapping sau sửa.

Mô tả Eraser implementation và dependency protocol.

Mô tả round reset/cleanup sequence.

Test cases đã chạy + kết quả PASS/FAIL thật.

Ảnh/video ngắn hoặc log minh chứng cho color/eraser/clear/round transition nếu nhóm cần.

Known issues còn lại; không được ghi “DONE” cho case chưa chạy.

TODO/handoff cho Canvas Recovery Client ở phase kế tiếp.

# 15. Không thuộc scope TV2 trong sprint này

Redis Pub/Sub / Redis recovery history.

Gateway authorization và stale-round rejection server-side.

Room membership/host migration backend.

Binary protocol byte layout phía Java.

Canvas snapshot/replay backend.

Load test / backpressure server.

Semantic AI hoặc xử lý ngôn ngữ.

# 16. Final acceptance demo

A = Drawer, B/C = Guesser

1) A chọn đỏ → B/C thấy đỏ
2) A đổi độ dày → B/C thấy đúng
3) A dùng Eraser → B/C bị xóa đúng vùng
4) A Clear → tất cả sạch Canvas
5) Round đổi → tất cả Canvas tự reset
6) Drawer đổi A → B → A bị khóa input, B vẽ được
7) Một client mất socket/reconnect → UI không lỗi/không duplicate events
8) JSON_BATCH và BINARY_BATCH đều giữ đúng visual semantics